# 西安辰航卓越科技有限公司
员工管理系统需求文档

版本：V1.0　|　编制日期：2026-08-23　|　编制：WorkBuddy AI 协助

适用范围：西安辰航卓越科技有限公司及其下属子公司（含北京平谷低空安全研究院）

## 一、项目背景与目标

### 1.1 项目背景

西安辰航卓越科技有限公司（以下简称"辰航卓越"）当前员工规模约 40 人，业务涵盖无人机/低空安全方向，下属多家子公司（含北京平谷低空安全研究院），员工分布于西安、北京、四川多地。现有员工管理方式以 Excel + 纸质档案为主，存在以下痛点：

员工档案分散、更新滞后，入转调离流程无标准化留痕

考勤数据手工汇总，外勤/驻场人员打卡无统一方案

薪酬核算依赖人工，与考勤、绩效数据未联动，差错率高

绩效考核流程（员工自评→上级评分→部门校准→HR汇总→总经理审批）尚无系统承载

正式员工与实习生/顾问/劳务人员混管，薪酬与劳务费结算通道未分离

西安/北京/四川三地社保公积金政策差异需人工匹配

### 1.2 项目目标

建设一套自研的员工管理系统（HRMS），覆盖"人—考勤—算薪—绩效"核心数据闭环，并预留培训发展、员工自助、招聘系统对接的扩展能力。具体目标：

- 实现集团—法人—部门三级组织架构与员工全生命周期（入转调离）线上化管理

- 实现正式员工与实习生/顾问/劳务人员的分类管理与差异化结算

- 实现固定办公 + 外勤 GPS + 项目驻场的多模式考勤

- 实现薪酬自动核算（联动考勤 + 绩效），支持西安/北京/四川多地社保公积金

- 实现 KPI+OKR 混合绩效考核流程，绩效系数可后台配置

- 支持与现有招聘系统（PostgreSQL）数据对接

- 支持云端部署（阿里云/腾讯云），并发能力 ≥100 用户

### 1.3 项目范围

| 阶段 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一期 | A 组织人事 + B 考勤假勤 + C 薪酬核算 + D 绩效管理 | 核心数据闭环，本需求文档重点 |
| 二期 | F 培训发展 + G 员工自助 + E 招聘系统接入 | 体验增强与外部对接 |
| 三期（预留） | AI 员工助手、人力 BI 、继任梯队、 OKR 对齐视图等 | 视一期落地效果再启动 |

## 二、现状对标分析

### 2.1 主流 HR SaaS 平台功能全景

项目立项前对以下主流平台进行了功能对标：北森 iTalentX、Moka、i人事、薪人薪事、SAP SuccessFactors、Workday、简道云 HRM、用友/金蝶 HR 模块。

| # | 模块域 | 主流平台覆盖的核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织人事 | 多维组织架构、职务 / 职位体系、编制管理、花名册、电子档案、合同管理、入转调离返、电子签、多元用工 |
| 2 | 招聘管理 | 职位发布、简历解析、 AI 筛选、面试协同、 Offer 、人才库、内推、入职打通 |
| 3 | 考勤假勤 | 多工时制（标准 / 综合 / 不定时）、多方式打卡（人脸 /GPS/WiFi/ 考勤机）、智能排班、加班 / 请假 / 调休、假期额度、异常处理 |
| 4 | 薪酬福利 | 薪酬体系、自动核算（联动考勤 + 绩效）、多地社保公积金、个税申报、电子工资条、银企直联、佣金提成、人力成本预算 |
| 5 | 绩效管理 | KPI/OKR/360/BSC 、目标对齐、过程跟踪、绩效校准、面谈、结果应用（调薪 / 晋升 / 淘汰） |
| 6 | 培训发展 | LMS 、课程体系、直播 / 线下培训、考试测评、证书、学习地图、人才盘点、继任梯队 |
| 7 | 员工自助 | ESS/MSS 、移动 App 、 AI 助手、电子签、工单、调研问卷、认可激励 |
| 8 | 数据与平台 | BI 报表、编制 / 成本预警、开放 API 、权限审计、 PaaS 低代码 |

### 2.2 行业趋势（2026）

AI 原生：AI 简历解析、AI 面试、AI 员工助手、AI 排班、对话式 BI

一体化：招聘→入职→人事→绩效→薪酬全链路数据打通

角色化工作台：HR / 员工 / 经理 / 高管 / 候选人 五类角色差异化门户

合规优先：电子签、个税直连、多地社保、劳动法规库、审计追踪

### 2.3 辰航卓越选型决策

综合公司规模（40 人）、保密资质要求、业务特殊性（无人机/低空安全）、自研可控性需求，决定采用自研内部系统路线，不采购商业 SaaS。一期聚焦核心四模块，避免大而全。

## 三、组织与用户分析

### 3.1 组织架构

集团层：辰航卓越（母公司）

法人层：西安辰航卓越科技有限公司、北京平谷低空安全研究院、四川相关子公司

部门层：产教服务中心、人力资源、财务、技术、生产、销售、职能等

岗位层：高管 / 部门负责人 / 技术 / 生产 / 销售 / 职能

### 3.2 用户角色

| 角色 | 人数估计 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 1-2 | 组织架构维护、权限分配、系数配置、数据备份 |
| HR | 2-3 | 入转调离办理、考勤核对、薪酬核算、绩效汇总、报表导出 |
| 部门负责人 | 5-8 | 团队考勤查看、绩效评分与校准、请假 / 加班审批 |
| 高管（董事长 / 总经理） | 3-5 | 绩效终评、薪酬审批、人力成本报表 |
| 正式员工 | ~30 | 打卡、请假、查工资条、绩效自评 |
| 实习生 / 顾问 / 劳务 | ~5-10 | 打卡、查劳务费结算单 |

### 3.3 用工形式分类

| 用工形式 | 合同类型 | 结算通道 | 是否缴社保 | 个税方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式员工 | 劳动合同 | 薪酬模块 | 是 | 工资薪金所得 |
| 实习生 | 实习协议 | 劳务费结算 | 否 | 劳务报酬所得 |
| 顾问 | 顾问协议 | 劳务费结算 | 否 | 劳务报酬所得 |
| 劳务人员 | 劳务合同 | 劳务费结算 | 否 | 劳务报酬所得 |

## 四、功能需求（一期核心模块）

### 4.1 模块 A：组织人事

#### 4.1.1 组织架构管理

支持集团—法人—部门三级架构，可视化树形展示

支持部门新增/合并/撤销/调整上级，调整历史可追溯

支持编制管理（部门编制数 vs 在岗数，超编预警）

支持职务体系（高管/部门负责人/主管/专员）与职位体系（技术/生产/销售/职能序列）

#### 4.1.2 员工档案

基础信息：姓名、性别、身份证、出生日期、籍贯、民族、政治面貌、婚姻状况

联系信息：手机、邮箱、紧急联系人、现居住地、户籍地

教育经历：学历、学位、毕业院校、专业、毕业时间

工作经历：历史雇主、岗位、任职时间、离职原因

合同信息：合同类型、签订日期、到期日期、续签记录、电子合同附件

资质证书：无人机执照（AOPA/UTC）、其他行业资质、有效期提醒

银行卡信息：开户行、卡号（用于发薪）

社保公积金：参保地、参保基数、参保起止日期

照片与附件：证件照、身份证扫描件、学历学位证书、保密协议

#### 4.1.3 入转调离

入职：offer 转入职 → 资料收集 → 合同签订 → 账号开通 → 设备发放 → 入职引导清单

转正：试用期到期提醒 → 转正申请 → 上级评估 → HR 审批 → 薪资调整

调动：调岗/调部门申请 → 双方负责人审批 → HR 备案 → 薪酬/权限变更

离职：离职申请 → 工作交接清单 → 设备归还 → 薪资结算 → 社保减员 → 档案归档

全流程支持自定义审批流（按用工形式/部门差异化配置）

#### 4.1.4 合同管理

合同模板库（劳动合同/实习协议/顾问协议/劳务合同/保密协议）

合同签订、续签、变更、终止全生命周期

合同到期前 30/15/7 天三级预警

电子签（二期接入）

### 4.2 模块 B：考勤假勤

#### 4.2.1 打卡管理

多模式打卡：固定办公（WiFi/考勤机）+ 外勤 GPS 定位 + 项目驻场（指定打卡点）

移动端打卡（HTML5 小程序/App，二期完善）

打卡异常自动识别（迟到/早退/缺卡/外勤未签到）

异常申诉流程：员工提交 → 上级审批 → HR 备案

#### 4.2.2 排班管理

多工时制：标准工时（默认）/ 综合工时（生产/外场）/ 不定时工时（高管/销售）

班次定义：早班/晚班/夜班/弹性班

智能排班（一期简化：手动排班 + 模板复用）

排班冲突检测（连续工作天数上限、最小休息间隔）

#### 4.2.3 假勤管理

请假类型：年假/病假/事假/调休/婚假/产假/陪产假/丧假

假期额度管理：年假按工龄自动累计、调休余额联动加班

请假审批流：员工申请 → 上级审批 → HR 备案（>3 天加总经理审批）

加班管理：加班申请 → 审批 → 加班费或调休二选一

出差管理：出差申请 → 关联差旅补助标准 → 外勤打卡联动

#### 4.2.4 考勤汇总

月度考勤报表（出勤天数/迟到早退次数/请假时长/加班时长）

考勤确认：员工月度在线确认考勤结果，HR 锁定后进入算薪

考勤数据实时同步至薪酬模块

### 4.3 模块 C：薪酬核算

#### 4.3.1 薪酬体系

薪级薪档：按岗位序列定义薪级表（高管/部门负责人/技术/生产/销售/职能）

固浮比配置：高管 60:40、部门负责人 70:30、技术 80:20、生产 75:25、职能 85:15

薪酬结构项：基本工资 + 绩效工资 + 保密补贴 + 勤补贴 + 项目奖金 + 年终奖 + 差旅补助 + 销售提成

#### 4.3.2 自动核算

月度核算流程：考勤数据 → 绩效系数 → 补贴/提成 → 社保公积金扣除 → 个税计算 → 实发工资

绩效工资 = 绩效工资基数 × 绩效系数（默认 S=1.5 / A=1.2 / B=1.0 / C=0.8 / D=0.5，后台可配置）

销售提成 = 回款金额 × 提成比例（按产品/项目差异化配置）

项目奖金 = 按项目里程碑或回款比例触发，支持手动录入 + 审批

年终奖 = 年度一次性发放，单独计税

差旅补助 = 出差天数 × 标准（按城市/职级差异化）

#### 4.3.3 社保公积金

多地社保方案：西安、北京、四川三地基数/比例模板

按员工参保地自动匹配方案

支持五险（养老/医疗/失业/工伤/生育）+ 公积金

社保增减员台账

#### 4.3.4 个税

工资薪金累计预扣法自动计算

专项附加扣除（子女教育/赡养老人/房贷利息/房租/继续教育/大病医疗）

年终奖单独计税/并入综合所得两种方式可选

劳务报酬所得税自动计算（实习生/顾问/劳务人员）

#### 4.3.5 劳务费结算（独立通道）

实习生/顾问/劳务人员不走薪酬模块，单独走劳务费结算

支持按次/按月/按项目结算

劳务报酬所得税自动计算（按次预扣 20%-40%）

劳务费结算单生成与导出

#### 4.3.6 工资条与发放

电子工资条（移动端查看，二期完善推送）

工资表导出（Excel/PDF）

银行代发文件生成（工行/建行/招行等主流银行格式）

薪酬审批流：HR 核算 → 财务复核 → 总经理审批 → 发放

### 4.4 模块 D：绩效管理

#### 4.4.1 考核体系

考核模式：KPI + OKR 混合，各序列指标类型统一框架

考核周期：月度考核 + 季度兑现

考核等级：S / A / B / C / D 五档

绩效系数：S=1.5 / A=1.2 / B=1.0 / C=0.8 / D=0.5（后台可配置）

#### 4.4.2 考核流程

- 员工自评（月度末提交）

- 直属上级评分

- 部门负责人校准

- HR 汇总

- 总经理审批

- 结果归档并联动薪酬

#### 4.4.3 绩效兑现（双轨制，后台可切换）

模式一（默认）：绩效系数直接乘绩效工资基数

模式二：部门绩效池二次分配（部门绩效总额 × 部门系数 → 部门内按个人绩效再分配）

前两月按 1.0 预支，季度末按实际系数清算

#### 4.4.4 销售序列特殊规则

销售人员不参与五档考核

单独走回款提成通道：提成 = 回款金额 × 提成比例

销售目标管理（季度/年度回款目标、新客户目标）

#### 4.4.5 绩效结果应用

联动薪酬：绩效系数自动带入当月/当季核算

调薪依据：年度调薪参考近 4 个季度绩效

晋升依据：晋升答辩需提供近 2 年绩效记录

淘汰预警：连续 2 个季度 D 档触发改进计划（PIP）

## 五、非功能需求

### 5.1 性能需求

并发用户：≥100（按未来 200-300 人规模预留）

页面响应：核心页面（员工列表/考勤/工资条）<2s

月度算薪：200 人规模 <30s

报表导出：单表 <10s

### 5.2 安全需求

身份认证：账号密码 + 二次验证（短信/邮箱验证码）

权限模型：RBAC（角色-权限-资源三级）

数据加密：敏感字段（身份证、银行卡、薪资）AES-256 加密存储

传输加密：全站 HTTPS

审计日志：所有关键操作（查看/修改/导出薪资）留痕

数据备份：每日全量 + 每小时增量

### 5.3 合规需求

个人信息保护：符合《个人信息保护法》《数据安全法》

保密资质：满足公司保密资质审查要求，薪资数据访问需二次授权

劳动法合规：合同模板、考勤规则、加班管理符合最新劳动法

### 5.4 可用性需求

系统可用性：≥99.5%（月度停机 <3.6 小时）

浏览器兼容：Chrome / Edge / Firefox 最近两个版本

移动端：H5 自适应（二期扩展为小程序/App）

### 5.5 可扩展性需求

模块化架构：二期接入培训/员工自助/招聘系统时不需重构

开放 API：预留 REST API 供第三方系统调用

多数据库支持：当前 PostgreSQL，预留迁移 MySQL 能力

## 六、技术架构约束

### 6.1 与现有招聘系统对齐

| 层 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Node.js + Express + TypeScript + Prisma ORM | 与招聘系统一致 |
| 数据库 | PostgreSQL | 与招聘系统一致 |
| 缓存 / 队列 | Redis + BullMQ | 用于报表生成、消息推送 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + ECharts | 与招聘系统一致 |
| 移动端 | H5 （一期） → 小程序 /App （二期） | Vue 3 H5 自适应 |
| 认证 | JWT + Refresh Token | 支持单点登录（二期） |
| 项目结构 | pnpm monorepo （ client / server / mobile ） | 与招聘系统一致 |
| 测试 | Vitest + Playwright | 单元测试 + E2E 测试 |

### 6.2 部署要求

云平台：阿里云 或 腾讯云（待最终选定）

容器化：Docker + docker-compose（参考招聘系统部署方式）

反向代理：Nginx

SSL 证书：Let's Encrypt 或云厂商免费证书

CI/CD：GitHub Actions 或 Gitee Go

## 七、外部接口需求

### 7.1 一期接口

| 系统 | 方向 | 数据 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短信平台 | 出 | 验证码、审批提醒 | 阿里云短信 / 腾讯云短信 API |
| 邮件服务 | 出 | 工资条、通知 | SMTP / SendGrid |
| 地图服务 | 入 | GPS 定位、打卡地点 | 腾讯地图 / 高德地图 API |

### 7.2 二期接口

| 系统 | 方向 | 数据 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招聘系统 | 入 | offer 接受的候选人 → 入职档案 | REST API （同 PostgreSQL 数据库或 API ） |
| 电子签平台 | 双向 | 合同签署 | 法大大 / 上上签 API |
| 个税系统 | 出 | 个税申报 | 税局直连（暂缓，先 Excel 导出） |
| 银行 | 出 | 工资代发 | 银企直联（暂缓，先代发文件） |

## 八、数据需求

### 8.1 核心数据实体

组织：法人、部门、岗位、职务

人员：员工档案、合同、资质、家庭、教育、工作

考勤：打卡记录、班次、排班、请假、加班、出差

薪酬：薪级、工资单、补贴、提成、社保、公积金、个税

绩效：考核方案、指标、评分、系数、校准

流程：审批流、审批节点、审批记录

系统：用户、角色、权限、菜单、日志、配置

### 8.2 数据保留策略

在职员工：全量保留

离职员工：档案保留 5 年（劳动法要求）

考勤数据：保留 3 年

薪酬数据：保留 10 年（税务要求）

审计日志：保留 3 年

## 九、约束与假设

### 9.1 约束

开发方式：Web Coding（Kimi Code 或同类 AI Coding 平台）

开发周期：一期建议 3-4 个月（视 AI Coding 效率调整）

预算：暂无上限约束，但优先复用招聘系统技术栈降低学习与维护成本

团队：内部 IT + AI Coding 协作，无独立产品团队

### 9.2 假设

用户已具备基础信息化素养，能使用 Web 系统

公司网络环境稳定，云端部署可行

招聘系统二期可开放对接 API

现有《绩效考核与绩效工资方案》在一期上线前完成最终发布

## 十、风险与缓解

| 风险 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| AI Coding 生成代码质量不稳定 | 高 | 严格代码评审 + 完整测试用例 + 小步迭代 |
| 薪酬核算规则复杂易错 | 高 | 建立核算规则测试用例库 + 与手工核算并行 2-3 个月 |
| 多地社保政策频繁调整 | 中 | 社保方案配置化 + 季度政策复核机制 |
| 员工抵触新系统 | 中 | 充分的用户培训 + 上线初期 HR 一对一辅导 |
| 数据迁移错误 | 中 | 迁移脚本双跑校验 + 历史数据备份 |
| 保密数据泄露 | 高 | 字段级加密 + 访问审计 + 二次授权 + 内网部署选项 |

## 十一、验收标准

### 11.1 功能验收

组织架构可三级展示并支持调整

完成 40 名员工档案迁移

完成 1 个完整考勤月度周期（含外勤）

完成 1 个完整薪酬核算周期（与手工核算结果一致率 ≥99.5%）

完成 1 个完整绩效考核周期（自评→审批→联动薪酬）

### 11.2 性能验收

100 并发压测通过

核心页面响应 <2s

月度算薪 <30s

### 11.3 安全验收

通过渗透测试（无高危漏洞）

敏感字段加密验证

审计日志完整性验证

## 十二、附录

### 12.1 名词解释

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| HRMS | Human Resource Management System ，人力资源管理系统 |
| KPI | Key Performance Indicator ，关键绩效指标 |
| OKR | Objectives and Key Results ，目标与关键结果 |
| RBAC | Role-Based Access Control ，基于角色的访问控制 |
| ESS | Employee Self-Service ，员工自助 |
| MSS | Manager Self-Service ，经理自助 |
| PIP | Performance Improvement Plan ，绩效改进计划 |
| 固浮比 | 固定工资与浮动工资（绩效）的比例 |

### 12.2 参考资料

《西安辰航卓越科技有限公司绩效考核与绩效工资方案》（2026）

《西安辰航卓越科技有限公司组织架构设计方案 V2》

《各部门绩效考核办法》

主流 HR SaaS 平台功能对标（北森/Moka/i人事/SAP SF/Workday 等）